|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projektni tim**  **Red Hot Oompa Loompas** | Ime i prezime učesnika | Uloga u timu / zaduženje |
| Almedin Velija | Vođa tima |
| Nino Ćorović | Član |
| Naida Čongo | Član |

**Izvještaj o aktivnostima**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Aktivnost** | **Učesnici** | **Datum, vrijeme i**  **trajanje aktivnosti** | **Napomena** |
| 1. | Opis teme (dogovori oko teme, koncepta, prva verzija opisa) | Almedin Velija  Nino Ćorović  Naida Čongo | 12.03.2015.  3h |  |
| 2. | Prepravke opisa teme, detaljna specifikacija | Almedin Velija  Nino Ćorović  Naida Čongo | 14.03.2015.  5h |  |
| 3. | Dodavanje funkcionalnosti u opis teme | Almedin Velija  Nino Ćorović | 15.03.2015  1h |  |
| 4. | Dijagrami slučajeva upotrebe | Almedin Velija  Nino Ćorović  Naida Čongo | 20.03.2015.  6h |  |
| 5. | Scenariji i modifikacija dijagrama slučajeva upotrebe | Almedin Velija  Nino Ćorović  Naida Čongo | 21.03.2015.  2h |  |
| 6. | Activity dijagrami | Almedin Velija | 27.03.2015.  3h | Samostalni rad – podrazumijeva i konsultacije sa kolegama u slučaju nekih nejasnoća |
| 7. | Dijagram klasa | Nino Ćorović | 04.04.2015.  4h |  |
| 8. | MVVM model, solid principi | Naida Čongo | 05.04.2015.  6h |  |
| 9. | Dijagram sekvenci | Nino Ćorović  Naida Čongo | 17.05.2015.  5h |  |
| 10. | Opis igrice, dijagram klasa, implementacija igrice | Almedin Velija  Nino Ćorović  Naida Čongo | Prva polovina maja  20 h |  |
| 11. | Dijagram komponenti | Naida Čongo | 30.06.2015.  2h |  |
| 12. | Dijagram paketa | Nino Ćorović | 30.06.2015.  2h |  |
| 13. | Dijagram raspoređivanja | Almedin Velija | 30.06.2015.  2h |  |
| 14. | Eksterni uređaj | Naida Čongo | U periodu implementacije desktop aplikacije |  |
| 15. | Implementacija desktop aplikacije | Almedin Velija  Nino Ćorović  Naida Čongo | Druga polovina maja i početak juna | Članovi radili na raznim dijelovima aplikacije |
| 16. | Multithreading | Almedin Velija  Nino Ćorović | U periodu implementacije desktop aplikacije |  |
| 17. | Implementacija windows phone | Almedin Velija  Nino Ćorović  Naida Čongo | 02.06.2015. |  |

**Izvještaj o ocjenjivanju**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Student** | **Zadaća 1** | **Zadaća 2** | **Zadaća 3** | **Zadaća 4** | **Prezent.** | **Ocjena za implement.** | **Ukupuno bodova** | **Napomena** |
| Almedin Velija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nino Ćorović |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naida Čongo |  |  |  |  |  |  |  |  |